## Slide 1: 5. Predavanje
Projektna struktura i upravljanje projektom

## Slide 2: Odgovarajuća projektna organizaciona struktura
Kad se god projekti vode u organizaciji ključne su dve odluke.
Prvo, potrebno je doneti odluku kako povezati projekt s organizacijom u kojoj se izvodi.
Drugo, potrebno je doneti odluku kako organizovati sam projekt.

## Slide 3: Odgovarajuća projektna organizaciona struktura
Četiri su oblika strukture uključena u izvođenje projekta:
1. organizaciona struktura subjekta koji izvodi projekt
2. organizaciona struktura pojedinih delova koji sudeluju u izvođenju projekta
3. organizaciona struktura projekta (misli se na odnos organizacije i ljudi koji sudeluju u izvođenju projekta)
4. organizaciona struktura raspodele poslova projekta, tj. način na koji je ukupan posao na projektu podeljen na manje delove.

## Slide 4: Odgovarajuća projektna organizaciona struktura
Organizacije uspostavljaju strukturu koja će im jamčiti ostvarenje njihovih ciljeva i u konačnici njihove vizije.
Projektni menadžer će retko imati priliku da utiče na konačni dizajn organizacije ili njeno restrukturiranje jer je organizaciona struktura jedinstvena i nije je moguće menjati prilikom sprovođenja svakog projekta unutar organizacije.

## Slide 5: Početna faza rada na projektu
Vreme je najdragocjeniji resurs jer je po svojoj prirodi neelastično.
Koliko god se projektni menadžeri trudili da ostanu u okvirima budžeta i u tome uspevali, retko mogu zadovoljiti vremenske limite projekta.
Zbog toga je izuzetno važno prepoznati sve faze životnog ciklusa projekta, kao i njihove specifičnosti, kako bi se adekvatno mogao voditi projekat.

## Slide 6: Početna faza rada na projektu
Učinkovito upravljanje vremenom jedna je od ključnih veština dobrog projektnog menadžera, jer kada planiraju projektno vreme unapred i anticipiraju specifičnosti pojedinih faza životnog ciklusa, projektni menadžeri vode projekt učinkovito, drugačije projekt vodi vas.
S druge strane ako svaki problem koji nastane doživljavaju kao ključni, velika je opasnost da će postati zarobljenici vlastitog rasporeda.

## Slide 7: Početna faza rada na projektu
Početna faza životnog ciklusa projekta podeljena je na tri podfaze:
1. iniciranje projekta,
2. selekcija projekta,
3. planiranje projekta.
Svaki projekt prolazi prvu fazu iniciranja kad se više – manje formalnim metodama odobrava pokretanje projekta od strane najvišeg menadžmenta.

## Slide 8: Početna faza rada na projektu
U toj fazi prepoznaje se potreba za izvođenjem projekta sa svrhom dobijanja specifičnog rezultata koji će imati direktan uticaj na poboljšanje tržišne pozicije organizacije.
Postavljaju se ciljevi projekta, izabiru glavni izvršitelji (projektni menadžer i projektni sponzor), utvrđuje rizik projekta te donosi odluka o nastavku planiranja projekta.
U fazi iniciranja određuju se okvirni projektni parametri, ali i neke detaljne analize kao npr. o potrebnim troškovima za fazu planiranja.

## Slide 9: Početna faza rada na projektu
Iniciranje ideje za pokretanje projekta je okidač celog projektnog ciklusa.
Ideje za pokretanje projekta mogu doći od strane raznih internih i eksternih sudionika.
Selekcija projekta je proces u kojem se evaluiraju individualni projekti, grupe projekata ili programi, te se obavlja izbor koje će od njih organizacija implementirati kako bi ostvarila vlastite ciljeve.

## Slide 10: Početna faza rada na projektu
Kako bi preživele, organizacije moraju konstantno razvijati strategije upotrebe vlastitih resursa, gde svaka alokacija resursa čini investiciju u budućnost.
Zbog kompleksnosti modernog poslovanja, mnoge od navedenih investicija odnose se direktno na projekte.
Stoga pravilan izbor projekata u koji će se investirati ima presudnu važnost za dugoročni opstanak preduzeća na tržištu.

## Slide 11: Početna faza rada na projektu
Planiranje premošćuje jaz između onoga gde smo sada i gde želimo biti.
Neadekvatno planiranje je svojevrstan kliše projektnog menadžmenta.
Primarni razlog za planiranje bio bi uspostava niza dovoljno detaljnih smernica koje pokazuju projektnom timu kako delovati, kad se nešto mora napraviti i koji resursi se moraju koristiti kako bi se isporučio zadovoljavajući rezultat, pri čemu se konstantno ima na umu zadovoljstvo krajnjeg korisnika projektnih rezultata.

## Slide 12: Početna faza rada na projektu
Od ključnog je značenja da su projektni ciljevi u uskoj vezi s misijom organizacije.
Vrhovni menadžment bi morao biti kristalno jasan prilikom pokretanja projekta, odnosno morao bi jasno definisati: šta se od projekta očekuje, koji je njegov obuhvat i koji su njegovi ciljevi.
Zato taj proces mora rezultirati izjavom o radu, koja je pisani dokument, što će biti rezultat projekta, te uslove i termine pod kojima će se posao obaviti.

## Slide 13: Početna faza rada na projektu
Proces planiranja se razlikuje zavisno od veličine projekta, tipu industrije kao i niza drugih parametara.
Ali njegov osnovni koncept je jedinstven.
Kako projekt napreduje kroz projektne faze, sve se više zna o proizvodima koji su projektni produkti.

## Slide 14: Upravljanje projektom
Upravljanje podacima i iz njih stvaranje informacija osnovni je zadatak projektnog menadžmenta.
U fazi implementacije jedna od najvažnijih aktivnosti projetnog menadžera, uz upravljanje i koordinaciju ljudima je projektno izveštavanje svih projektnih sudionika i uspostavljanje učinkovitog i efikasnog sistema upravljanja informacijama.

## Slide 15: Upravljanje projektom
Loša komunikacija je jedan od glavnih uzroka za razne oblike sukoba koji mogu rezultirati ozbiljnim posledicama.
Jedno od zlatnih pravila izveštavanja je u tome da se nadređeni nikad ne sme iznenaditi.
Projektni izvještaji moraju realno prikazivati stanje na projektu.
Osnovni alat putem kojeg projektni menadžer informiše ostale strane uključene na projektu jesu razni izvještaji.
Izvještaje o statusu projekta projektni menadžer u redovnim vremenskim intervalima dostavlja sponzoru.

## Slide 16: Upravljanje projektom
Uobičajeno je pisanje izveštaja jedanput ili dvaput nedeljno.
Postoje tri osnovne vrste izveštaja:
1. redovni izveštaji – pišu se prema unapred određenim vremenskim intervalima
2. vanredni izveštaji – pišu se u slučaju bilo kakvih nepredviđenih događaja i nisu ni na koji način povezani s redovnim izveštajima, a njihova je posledica promena projektnog plana
3. specijalne analize – izvode se u slučajevima kad projekt dođe na prekretnicu, te je odgovor o daljim akcijama moguć jedino uz pomoć takvih analiza.

## Slide 17: Upravljanje projektom
Učinkovito projektno komuniciranje je jedan od ključnih preduslova uspeha projekta.
Ono osigurava pravim osobama, dobijanje pravih informacija, u pravo vreme, na ekonomski, najisplativiji način.
Komunikacija ovisi o veličini projekta, dostupnoj tehnologiji i disperziranosti članova projektnog tima.
Može biti usmena, pisana i /ili elektronska.
Jedan od glavnih uzročnika neuspeha projekta je nedostatak ili kriva komunikacija između projektnih sudionika.

## Slide 18: Upravljanje projektom
Ključ uspeha uspešne komunikacije je u poverenju između uključenih strana.
Dve osnovne vrste promena koje mogu nastati u implementacijskoj fazi su :
promene zbog menjanja projektnih parametara (budžeta, terminskog plana), a koji su najverovatnije posledica pogrešaka na projektu
promjene zbog menjanja definicije (obuhvata) projektnog proizvoda, a čine ih novi korisnički zahtevi koje korisnik nije specificirao u fazi planiranja ili koje su posledica promena projektne okoline.

## Slide 19: Upravljanje projektom
Za što bolje upravljanje promenama pojavljuje se pojam konfiguracijskog menadžementa kojim se jasno definira formalni način upravljanja promenama.
Osnovna pravila za uspešnije upravljanje promenama:
- pažljivo razmotriti sve zahtevane promene
- identifikovati sve uticaje koje promene mogu imati na drugim projektnim zadacima, bilo da se radi o povezanim ili onima koji u tom trenutku nisu povezani

## Slide 20: Upravljanje projektom
- preslikati sve uticaje na projektne performanse, terminski plan i troškove
- evaluirati sve prednosti i nedostatke zahtevane promene
- identifikovati i evaluirati sve opcije koje bi mogle dovesti do istog ili boljeg cilja
- uspostaviti proces jednostavnog odobravanja ili odbijanja predloženih promena
- koordinirati prihvaćene promene sa svim uključenim stranama
- osigurati da se promene ispravno primenjuju
na kraju načiniti sumarni izveštaj svih promena prema datumu pojavljivanja i njihovom uticaju

## Slide 21: Upravljanje projektom
Upravljanje rizicima je treći korak celoukupnog procesa upravljanja rizicima, koje sledi nakon identifikovanja rizika i njihove procene.
Pet je osnovnih strategija koje se koriste kao odgovori na rizike:
Smanjivanje nesigurnosti
Smanjivanje moguće štete posmatranog rizika
Izbegavanje rizika

## Slide 22: Upravljanje projektom
4. Transferisanje rizika
5. Zanemarivanje (prihvatanje) rizika

## Slide 23: Faza zaključivanja projekta
Faza zaključivanja projekta je u najmanju ruku jednako važna kao i ostale faze, ali isto tako to je faza kojom se često krivo upravlja.
U jednoj tački razvoja projekta menadžment mora doneti odluku o završetku projekta.
Česta je situacija u kojoj članovi projektnog tima zbog neizvesnosti oko vlastite budućnosti ili statusa koji im daje projekt, žele produžiti životni vek i tada nastaju problemi.

## Slide 24: Faza zaključivanja projekta
Fazu zaključivanja projekta možemo podeliti na dva glavna dela : reviziju projekta i završetak projekta.
Revizija projekta ili evaluacija daje najveći doprinos stvaranju organizacijskog znanja.
Proveravaju se rezultati projekta u usporedbi s planiranim rezultatima.
Svrha revizije jeste utvrđivanje stepena ostvarenja ciljeva, onih poznatih i onih skrivenih.
Revizijski izveštaj trebalo bi da sadrži detaljan opis sadašnjeg stanja, a nosilac uloge revizora ima veliku odgovornost obavljajući tu dužnost.

## Slide 25: Faza zaključivanja projekta
Kad je revizija završena, može se krenuti u završnu fazu, tj. u samo završavanje projekta.
Ako evaluacijom dođemo do rezultata koji idu u prilog završavaju (gašenju) projekta, projekt možemo završiti na jedan od sledećih načina: gašenjem, nastavljanjem, integracijom i izglađivanjem.
Iako se čini kako je svaki neefikasan projekt potrebno završiti, odluka o tom postupku nikad nije jednostavna i jednostrana.

## Slide 26: Faza zaključivanja projekta
Budući da su ljudi skloni vezivanju uz stvari, pa tako i uz projekt, koji doživljavaju kao svoj i deo sebe, potrebno je pažljivo odabrati osobu koja će članove projektnog tima upoznati s takvom odlukom.
Uopšteno, ne postoji standardizovana šema po kojoj bi se odredilo treba li neki projekat završiti ili ne.
Činioci ključni za uspeh projekata različiti su u različitim industrijama.